Risikovurdering

| Hvad kan der ske? | Konsekvense | Sandsynlighed | Risikopoint | Forbyggende | Ansvarlige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gruppen ikke laver noget | 5 | 3 | 15 | Folk møder til tiden, så man kan komme igang. | Os alle i gruppen |
| Projektet fejler | 5 | 2 | 10 | grundig undersøgelse af at problem faktisk er realt |  |
| Naturkatestrofe / skolen lukker | 2 | 1 | 2 | Internet, arbjede hjemmefra | Os alle i gruppen |
| Uforventet fejl, kode projekt arbejde | 4 | 4 | 16 | Undersøgelse i fritiden, man prøver at forstå og lære det gældende i timerne | os alle i gruppen |
| Resource mangel | 5 | 4 | 20 | Planlæg materiale liste i god tid, specielt under udformning af løsning | Alle i gruppen, Daniel/Emil ansvarlige for at få skaffet delene |
| Afveje i projektet / dårlige projekt styrelse | 3 | 3 | 9 | Aktiv deltagelse og alle gennemtjekker materialet vi laver, om der er noget som kan være forkert | Os alle |
| Defekt udstyr sensor | 5 | 2 | 10 | Være sikker på at havde ekster sensor eller havde filmet at det har virket | Os alle |
| Sygdom/ andre forhindringer | 5 | 3 | 15 | Skriver hvis man er forhindret i at lave det, som er blevet aftalt | Os alle |
| MQTT problemer | 5 | 5 | 25 | Vi forsøger, men altanetivt må vi lave fake? connection ellers når vi ikke projektet | Daniel |